Protokół z posiedzenia

Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości

z dnia 16 października 2007 roku

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy

ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie w dniu 16 października 2007 roku.

Obecni na posiedzeniu:

Henryk Brodziak – przewodniczący

Michał Janus – członek

Adam Łuć – członek

Roman Wąs – członek

Porządek posiedzenia:

- Informacja na temat wykorzystania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krupskim Młynie środków dotacji celowych.

- Realizacja priorytetów i zadań w trakcie roku kalendarzowego.

- Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, tj. Skarbnika Gminy – Lucynę Kamińska-Kwiek, Marię Bania – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie oraz członków komisji.

Ad. 1.

Informacja na temat wykorzystania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krupskim Młynie środków dotacji celowych.

Skarbnik Gminy zapoznała radnych z informacją na temat wykorzystania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie środków dotacji celowych

(Załącznik Nr 1).

Maria Bania – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie przedstawiła radnym wykorzystanie dotacji celowych  za okres od stycznia do września 2007 r. (Załącznik Nr 2).

Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawioną informacją na temat wykorzystania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie środków dotacji celowych

Ad. 2.

Realizacja priorytetów i zadań w trakcie roku kalendarzowego (Załącznik Nr 3).

Danuta Pries – Kierownik Referatu Inwestycji przedstawiła informację dotyczącą:

- kładki dla pieszych k/mostu betonowego. Powiedziała, iż ma to być kładka pieszo – rowerowa, została przedstawiona koncepcja i została ona zaakceptowana. Termin zakończenia przewidywany jest na 1 marca 2008 r. Koszt łączny  to 40 tys. netto + VAT.

- dalszej modernizacji bloków komunalnych. Rozpoczęto modernizację bloku Nr 8 na Osiedlu Ziętek, zadanie jest podzielone na 2 etapy. Przewidywany termin zakończenia I etapu  to  koniec października. Obejmuje on termomodernizację kompleksową, czyli docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymianę pokrycia dachowego, wymianę pozostałych okien. Obecnie robiona jest już elewacja. Drugi etap przy dobrych warunkach pogodowych rozpocznie się wiosną, czyli wszystkie roboty instalacyjne wewnątrz mieszkań, czyli wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, demontaż pieców węglowych i kaflowych, wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan, pomalowanie klatki schodowej i roboty wokół bloku, jak wykonanie chodników. Rozpoczęte są zadania - bloki w Krupskim Młynie na ul. Buczka 4 i 8. Zadanie jest podzielone na dwa etapy, obecnie realizowany jest pierwszy etap zadania. Obejmuje on wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. Drugi etap, przy dobrych warunkach pogodowych rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych,  wymiana instalarki okiennej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, malowanie klatek schodowych wymiana wod-kan. Termin realizacji to 30 listopada 2008 r.

- rozbudowy obiektów rekreacyjnych – m.in.: amfiteatr. Pani Pries powiedziała, że jednym z elementów zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w Krupskim Młynie jest kładka. Przygotowywana jest dokumentacja. Na ten cel nie ma przewidzianych żadnych środków budżetowych.

- budowy oczyszczalni ścieków w Ziętku. Pani Pries powiedziała, że jest dokumentacja, środki unijne można pozyskiwać od 2007 r. do 2013 r., ale nie ma ustalonych jeszcze terminów na składanie wniosków, a bez udziałów środków z zewnątrz nie jest możliwe ruszenie z tym zadaniem.

- wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy. Pani Pries zwróciła uwagę, że zostało jeszcze trochę terenów nie sprzedanych,  szczególnie w Potępie od prywatnych osób.

- organizacji na terenie gminy ogólnodostępnej, gminnej nieodpłatnej siłowni dla młodzieży      i dorosłych. Pani Pries powiedziała, iż tematem prawdopodobnie zajmuje się Piotr Gruszka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie.

- poprawienia stanu dróg i chodników na terenie osiedla, drogi dojazdowe do garażu, oznakowanie dróg. Pani Pries oznajmiła, iż zakończono w br. ul. Sportową w Potępie, przygotowany jest kosztorys na ul. Leśną w Krupskim Młynie, jest propozycja zrobienia korytowania z podbudową, bez nakładki asfaltowej. Członkowie komisji zaproponowali, aby zrobić również utwardzenie drogi z Potępy na Ziętek.

- przebudowy terenu k/Domu Kultury w Potępie wraz z pomnikiem. Pani Pries oświadczyła, że gmina przygotowuje plan odnowy miejscowości dot. Krupskiego Młyna i Potępy. Pozyskiwane na ten cel są środki unijne, przygotowywana jest dokumentacja.

- poprawy stanu (wyglądu) stawków w Potępie. Pani Pries powiedziała, iż wokół stawu są tereny prywatne.

- przystąpienia do prac zmierzających do budowy wodociągu do Odmuchowa (projekty, konsultacje, uzgodnienia). Pani Pries powiedziała, że nic nie słychać w tym temacie.

Wanda Karaś – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiła informację dotyczącą:

1)  poprawy i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy – ul. Leśna w kierunku cmentarza; ul.

Zawadzkiego oraz m.in.: ul. Nowa w Potępie. Pani Karaś powiedziała, że w planie było

wykonanie oświetlenia ul. Dąbrowskiego i ul. Leśnej. Zlecono wykonanie projektu. Gmina

przyjmie na siebie koszt wykonania map do celów projektowych i  wystąpi z pismem do

Rejonu Energetycznego, gdyż Rejon zobowiązał się wykonać te inwestycje.

2)  wykonania wymiany hydrantów, zasów – ul. Sportowa w Potępie oraz wykonanie nowego

ujęcia w Potępie. Do 30 października br. będzie gotowy projekt i można przygotowywać

przetarg. Koszt do tej pory wyniósł 70 tys zł. Na przyszły rok trzeba zabezpieczyć około 300

tys. zł. na budowę nowego ujęcia wody w Potępie. 30 tys. zł. przeznaczono na zasilanie

działek. Środki zostaną przeznaczone na sprawy związane z hydrogeologią. Projekt jest

gotowy, 15  listopada będą pierwsze odwierty.

Adam  Łuć zapytał ile zostało uzupełnionych koszy na śmieci i  ławek w Krupskim Młynie,

Ziętku i w Potępie. Pani Karaś odpowiedziała, że koszy ok. 10 szt. w całej gminie, jednakże

informacja na ten temat zostanie przygotowana. Przewodniczący komisji stwierdził, iż na

koniec roku Pani Karaś przedstawi informację na ten temat.

3) wykonania parkingu na ul. Buczka.

4) rozmów z Rejonem Energetycznym w Opolu i Vatenfallem w Zabrzu. Odnośnie Opola –

przygotowywana jest inwentaryzacja, będą wyjścia w teren, na mapy zostaną naniesione

punkty świetlne. Do Rejonu Energetycznego w Zabrzu zostanie wystosowane pismo

o pokrycie kosztów inwestycji oraz o dodatkowe punkty świetlne.

5)  zagospodarowania pomieszczeń po byłym przedszkolu w Potępie. Pani Karaś powiedziała, iż

Pan Plewka wystąpił z pismem o częściowy zwrot kosztów. W części  koszty zostaną mu

zwrócone, a następnie zostania podpisana umowa. Koszt to ok. 11 tys. zł.

Roman Wąs zapytał o prowizorium na przyszły rok. Pani Wanda odpowiedziała, iż jest

zrobiony dział oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenie, energia, konserwacja, gospodarka

wodą, częściowo mieszkaniówka.

Roman Wąs zapytał o wodociąg przed Potępą i na ul. Zielonej. Pani Karaś powiedziała, że ul.

Zielona jest priorytetem, jeżeli chodzi o wymianę.

Roman Wąs zwrócił uwagę na plac przed Domem Kultury w Potępie, aby w ramach

dostępnych środków pomyśleć o zrobieniu miejsc parkingowych, tymczasowo utwardzić.

Michał Janus zwrócił uwagę na pomnik w Potępie. Przewodniczący komisji stwierdził, iż

należy go odnowić.

Roman Wąs zwrócił uwagę na drogę na Kanol i Żyłkę.

Henryk Brodziak powiedział, że policja powinna częściej jeździć na Ziętek. Pani Karaś

zwróciła uwagę na oświetlenie placu zabaw.

Roman Wąs zwrócił uwagę na sprawę ciśnienia wody w  Potępie.

Ad. 3.

Sprawy bieżące.

- Roman Wąs wnioskował o wykonanie ok. 100 m asfaltu z podbudową i odprowadzeniem wody (zjazd z ul. Zielonej).

- Henryk Brodziak zwrócił uwagę na zniszczoną drogę na Starym Ziętku obok gołębników.

- Michał Janus zwrócił uwagę na narastającą trawę i krzewy przy drodze w Odmuchowie, niedaleko przejazdu kolejowego.

- Roman Wąs wnioskował, aby na przyszły rok zaplanować wywóz śmieci wielkogabarytowych.

- Roman Wąs zwrócił uwagę na brak tablic ogłoszeniowych na Żyłce i na mało funkcjonalne tablice w Potępie na ul. Polnej i Zielonej.

- Roman Wąs wnioskował o postawienie pojemników na śmieci na ul. Mokrej, Sportowej i na Żyłce w Potępie.

- Henryk Brodziak zwrócił uwagę na palące się ogniska w lesie i o oczyszczenie terenu na stawkach w Ziętku.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:

Henryk Brodziak        ……………..

Michał Janus             ……………..

Adam Łuć                  ……………..

Roman Wąs               ……………..

Otrzymują:

1 x Rada Gminy

1 x Wójt Gminy

1 x a/a