# ZAMAWIAJĄCY

# GMINA KRUPSKI MŁYN

42-693  Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9

tel. 285-70-16, 285-70-77

ogłasza przetarg  nieograniczony na realizację zadania p.n.:

„Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w budynku mieszkalnym nr 8

na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie”

1. Termin wykonania zamówienia:

I etap do 30.11.2007 roku - demontaż istniejącego docieplenia z wełny mineralnej i płyt acekolowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji, docieplenie stropu oraz wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną,

II etap do 30.11.2008 roku pozostałe elementy zakresu robót.

2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.krupskimlyn.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9,

3. Przedmiot i zakres zamówienia:

Zadanie będzie obejmowało wykonanie następujących prac, zgodnie z projektem budowlanym:

a) demontaż istniejącego docieplenia z wełny mineralnej i płyt acekolowych,

b) docieplenie stropu oraz wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

d) docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji budynku,

e) wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej do zasilania kuchenek gazowych,

f) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zaworami termostatycznymi zastępującymi dotychczasowe ogrzewanie kaflowymi piecami węglowymi,

g) wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej,

h) wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz wewnętrznej zasilającej elektryczne przepływowe podgrzewacze wody,

i) prace wykończeniowe w budynku.

Nomenklatura CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.

5. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a). spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 2 roboty budowlane zbieżne z rodzajem zamówienia o wartości minimum 500 000 zł brutto;

b). nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c). spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a). formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji, zawierający dane wykonawcy, wartość kosztorysową robót objętych przedmiotem zamówienia,

b). oświadczenia wg załącznika nr 2 tj:

- oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z przedłożonymi warunkami umownymi i akceptuje je,

- oświadczenie, że wykonawca zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszej specyfikacji;

c). kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiarów robót, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji;

d). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e). aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f). wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

6. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść do dnia 24.07.2007r. do godz. 1000

7. Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenia:

| Nr kryterium | Kryteria oceny | Znaczenie (waga) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty | 100 % |
| SUMA |  | 100 % |

8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, w sekretariacie gminy do dnia 24.07.2007 r. do godz. 1000 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

9. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.