Uchwała Nr XX/118/08

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie:	zmiany uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2007 – 2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym      (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić treść § 1 w/w uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 poprzez dodanie w punkcie 2 podpunktu w brzmieniu: r) „Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn”.

§ 2

Zmienić treść załącznika nr 1 do w/w uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 poprzez zastąpienie kolumny „Nazwa zadania i krótka charakterystyka” kolumną „Nazwa zadania”, dodanie kolumn określających aktualne źródła dofinansowania i podział wydatków na poszczególne lata w ramach poszczególnych zadań, zmianę wartości zadań „Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie” oraz „Budowa własnego, nowego ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej” oraz dodanie punktu 17 obejmującego zadanie „Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn".

Po zmianach treść załącznika będzie miała poniższe brzmienie:

| Lp. | Nazwa zadania | Szacunkowa wartość zadania | Źródło finansowania | Koszt zadania w poszczególnych latach w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie | 863.930,00 | Środki własne |  | 110 217,07 |  |  |  | 56 528,47 | 56 528,46 |
|  |  |  | RPO |  |  |  |  |  | 320 328,00 | 320 328,00 |
| 2. | Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie | 7 340 887,67 | Środki własne |  |  | 341 750,16 | 453 666,88 | 341 750,16 |  |  |
|  |  |  | RPO |  |  | 2278334,41 | 3024445,88 | 2278334,42 |  |  |
| 3. | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Krupski Młyn | 6.105.816,00 | Środki własne |  |  |  | 1 017 637,00 | 1 017 637,00 | 1 017 637,00 |  |
|  |  |  | PROW |  |  |  | 1 017 635,00 | 1 017 635,00 | 1 017 635,00 |  |
| 4. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie i Gminnego Ośrodka Kultury w Potępie | 916.187,00 | Środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach |  |  |  |  |  | 916.187,00 |  |
| 5. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 8, 5, 3, 1 położonych na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie | 3.000.000,00 | Środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach |  | 688997,45 |  | 1 155 501,27 | 1 155 501,28 |  |  |
| 6. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ulicy Buczka 4 i 8 w Krupskim Młynie | 767565,57 | Środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach |  | 767565,57 |  |  |  |  |  |
| 7, | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potępie | 2.100.000,00 | Środki własne |  |  |  |  | 157 500,00 | 157 500,00 |  |
|  |  |  | RPO |  |  |  |  | 892 500,00 | 892 500,00 |  |
| 8. | Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie wraz z elementami małej architektury | 2.280.271,00 | Środki własne |  |  |  | 570 068,00 | 570 069,00 |  |  |
|  |  |  | PROW |  |  |  | 570 067,00 | 570 067,00 |  |  |
| 9. | Stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Potępie, gmina Krupski Młyn | 2.000.000,00 | Środki własne |  |  |  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | RPO |  |  |  |  |  | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 10. | Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Potępie | 2.000.000,00 | Środki własne |  |  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |  | RPO |  |  |  |  | 850 000,00 | 850 000,00 |  |
| 11. | Utwardzenie dróg gminnych wraz z budową chodników w Gminie Krupski Młyn | 700 000,00 | Środki własne | 121 947,36 | 50 000,00 | 105 610,00 | 105 610,00 | 105 610,00 | 105 610,00 | 105 612,64 |
| 12. | Budowa własnego, nowego ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej | 540 000,00 | Środki własne |  |  |  |  |  | 40 500,00 | 40 500,00 |
|  |  |  | RPO |  |  |  |  |  | 229 500,00 | 229 500,00 |
| 13. | Budowa placów zabaw na terenie całej gminy | 200 000,00 | Środki własne | 28 800,00 | 10 400,00 | 28 800,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
|  |  |  | PROW/Odnowa wsi | 19 200,00 | 10 400,00 | 19 200,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 14. | Modernizacja oświetlenia w całej gminie | 500 000,00 | Środki zainwestowane przez zakłady energetyczne/ środki własne | 33 930,56 | 45 000,00 | 84 213,00 | 84 213,00 | 84 213,00 | 84 213,00 | 84 217,44 |
| 15. | Przygotowanie planu monitoringu dla całej gminy | 200 000,00 | Środki własne |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| 16. | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej | 2.000.800,00 | Środki własne |  |  | 160 400,00 | 160 400,00 |  |  |  |
|  |  |  | RPO |  |  | 840 000,00 | 840 000,00 |  |  |  |
| 17. | Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn | 464 411,08 | Środki własne | 30 362,78 | 72 702,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RPO | 48 066,14 | 313 279,26 |  |  |  |  |  |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Projekt zmiany uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 marca 2007 roku  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn  na lata 2007 – 2013”  spowodowany jest następującymi przesłankami:

- koniecznością aktualizacji wartości zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie”  w wyniku ponownego przeliczenia kosztorysów przygotowanych pierwotnie w 2005 roku,

- zmianą wartości zadania „Budowa własnego, nowego ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej” w wyniku wyłączenia z niego zadania „Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn”, na którego dofinansowanie złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego,

- dostosowaniem WPI do wymogów określonych przez zarządzającego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, do którego złożone zostały wnioski o dofinansowanie zadań „Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie” oraz „Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn”. WPI powinien zawierać według zaleceń Urzędu Marszałkowskiego nazwę zadania, szacunkową wartością zadania, źródło finansowania oraz koszty zadania w poszczególnych latach realizacji.